ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"

# п. Усть-Камчатск

# 2024 год

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа - муниципальное казенное учреждение. |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа" |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе". 2. Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе ". |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципальном округе. 2. Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе. 2. Повышение уровня благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. 3. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов, тротуаров и парковок. 4. Общая площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения. 5. Количество обустроенных мест массового отдыха населения. 6. Количество обустроенных, восстановленных, спроектированных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов. 7. Общая протяженность восстановленных, обустроенных и спроектированных линий уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап, 2025 - 2029 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 40 948,22626 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. краевого бюджета – 147,72542 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 147,72542 тыс. рублей; 2026 год - 147,72542 тыс. рублей; 2027 год – 147,72542 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. бюджета Усть-Камчатского муниципального округа – 13 505,05000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 13 505,05000 тыс. рублей; 2026 год – 13 500,00000 тыс. рублей; 2027 год – 13 500,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. 2. Благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. 3. Повышение качества дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение уровня благоустроенности придомовых проездов, тротуаров и парковок. 5. Повышение качества и условий в местах массового отдыха для населения. 6. Повышение количества обустроенных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов. 7. Повышение общей протяженности линий уличного освещения. 8. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |

## ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1 "СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа - муниципальное казенное учреждение. |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | Муниципальное казенное учреждение "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа" |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа |
| Задачи Подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма с 2025 - 2029 годы. Этапы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям составляет 162,49796 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. краевого бюджета – 147,72542 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 147,72542 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. бюджета Усть-Камчатского муниципального округа – 14,77254 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 14,77254 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1. Благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. 2. Благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений. |

## ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЙ В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа - муниципальное казенное учреждение. |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | Муниципальное казенное учреждение "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа" |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 2 | Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа |
| Задачи Подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов, тротуаров и парковок. 2. Общая площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения. 3. Количество обустроенных мест массового отдыха населения. 4. Количество обустроенных, восстановленных, спроектированных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов. 5. Общая протяженность восстановленных, обустроенных и спроектированных линий уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в один этап, 2025 - 2029 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям составляет 13 505,05000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. бюджета Усть-Камчатского муниципального округа – 13 505,05000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 13 505,05000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1. Повышение качества дорог общего пользования местного значения. 2. Повышение уровня благоустроенности придомовых проездов, тротуаров и парковок. 3. Повышение качества и условий в местах массового отдыха для населения. 4. Повышение количества обустроенных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов. 5. Повышение общей протяженности линий уличного освещения. 6. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Технико-экономическое обоснование Программы

Одним из главных приоритетов развития территории населенных пунктов является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Современный житель сельской местности воспринимает всю территорию муниципального округа как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

В Усть-Камчатском муниципальном округе объектов внешнего благоустройства, таких как парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, явно недостаточно, а существующие не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, уровень их износа продолжает увеличиваться.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, жилье не может считаться комфортным, если дворовая территория не благоустроена.

Показателями, характеризующими проблемную сферу и свидетельствующими о необходимости развития сферы благоустройства территорий (приведение их в соответствие запросам современного общества), являются:

- недостаточное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий;

- социальная напряженность в обществе.

До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий требует ремонта. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Большинство общественных территорий также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения муниципального округа требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории муниципального округа.

## 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация настоящей Программы направлена на достижение следующих целей: "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа" и "Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа".

Учитывая направления, необходимые для достижения поставленных целей Программа содержит: подпрограмму 1 "Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе" (далее - Подпрограмма 1) и подпрограмму 2 "Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе" (далее - Подпрограмма 2).

1. Целью подпрограммы 1 является - повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа; целью подпрограммы 2 является - содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа.

Для достижения цели подпрограммы 1 "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа" необходимо решение следующей задачи:

Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе", в частности:

- благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений;

- благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.

2.  Для достижения цели подпрограммы 2 "Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа" необходимо решение следующей задачи:

Повышение уровня благоустройства территории в Усть-Камчатском муниципальном округе, в том числе:

- повышение качества дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня благоустроенности придомовых проездов, тротуаров и парковок;

- повышение качества и условий в местах массового отдыха для населения;

- повышение количества обустроенных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов;

- повышение общей протяженности линий уличного освещения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3.  Решение задач планируется провести в один этап в период с 2025 по 2029 годы, в связи с этим срок реализации программы и программных мероприятий составит 5 лет с 2025 по 2029 годы.

4. Достижение целей настоящей целевой Программы, посредством решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующие результаты:

Повышение качества и комфорта городской среды, в том числе создание комфортных условий для проживания граждан в Усть-Камчатском муниципальном округе, снижение социальной напряженности;

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территории Усть-Камчатского муниципального округа.

3. Мероприятия по реализации Программы. Анализ рисков реализации Программы

Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия:

| N п/п | Наименование варианта | Краткая характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация комплекса мер, направленных на: |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включенных в Программу по результатам общественных обсуждений | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 2 | Благоустройство общественных территорий Усть-Камчатского муниципального округа | Благоустройство всех общественных территорий включенных в Программу по результатам общественных обсуждений | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| Реализация комплекса мер, направленных на: |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение Усть-Камчатского муниципального округа | Ремонт, обустройство (проектирование) уличного освещения | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 2 | Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения | Протяженность уличных сетей наружного освещения | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 4 | Выполнение ландшафтной организации территорий, ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта | Выполнение ландшафтной организации территорий, в том числе их озеленение | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 5 | Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения | Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 6 | Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок | Устройство детских и других площадок | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 7 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 8 | Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа | Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
| 9 | Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории | Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории | Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа | Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

| N п/п | Наименование целей, задач | Наименование индикаторов | Единица измерения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа" |  |  |  |
| 1.1 | Задача "Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе" | Количество благоустроенных дворовых территорий | штука | 15 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 100 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | штука | 15 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процент | 100 |
| 1.2 | Задача 2 "Повышение уровня благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа" | Количество всех общественных территорий | штука | 15 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процент | 100 |