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Российская Федерация
Камчатский край

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края


[bookmark: REGNUMDATESTAMP]06.03.2025 № 115
п. Усть-Камчатск

	Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе»




В целях реализации полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Камчатского края от 23.04.2024 № 358 «О преобразовании поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, и создании вновь образованного муниципального образования», Устава                                Усть-Камчатского муниципального округа, руководствуясь Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального округа «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 30.05.2019 № 274 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении»;
2.2. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 09.07.2019 № 329 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.3. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 17.03.2019 № 163 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.4. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 28.10.2020 № 616 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.5. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 29.01.2021 № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.6. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 16.04.2021 № 158 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.7. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 20.09.2021 № 381 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.8. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 25.10.2021 № 420 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.9. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 20.07.2022 № 298 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.10. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 11.11.2022 № 448 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.11. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 09.08.2023 № 326 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.12. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 07.09.2023 № 355 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.13. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 16.04.2024 № 122 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.14. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 26.07.2024 № 232 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274»;
2.15. постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 16.01.2025 № 11 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 274».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации                 Усть-Камчатского муниципального округа - муниципального казенного учреждения Абрамову Е.И.


	Глава Усть-Камчатского муниципального округа
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О.С. Бондаренко


































   Приложение 
к постановлению Администрации 
Усть-Камчатского
муниципального округа
Камчатского края
от 06.03.2025 № 115







МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»


























п. Усть-Камчатск
2025 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


	Ответственный исполнитель Программы
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации                  Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края 

	Соисполнители Программы
	Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»

	Участники Программы
	Отсутствуют

	Подпрограммы Программы
	1. Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе».
2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в                            Усть-Камчатском муниципальном округе».

	Программно-целевые инструменты Программы
	Отсутствуют

	Цели Программы
	1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа.
2. Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа.

	Задачи Программы
	1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в Усть-Камчатском муниципального округа.
2. Повышение уровня благоустройства территории                              Усть-Камчатского муниципального округа.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
3. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов, тротуаров и парковок.
4. Общая площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
5. Количество обустроенных мест массового отдыха населения.
6. Количество обустроенных, восстановленных, спроектированных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов.
7. Общая протяженность восстановленных, обустроенных и спроектированных линий уличного освещения.
8. Количество благоустроенных объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Количество обустроенных площадок под складирование твердых бытовых отходов.

	Этапы и сроки реализации Программы
	Программа реализуется с 2025по 2029 годы.
Этапы не предусмотрены.

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 72 452,77487 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета –11 248,12866 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год –3 749,37622 тыс. рублей;
2026 год –3 749,37622тыс. рублей;
2027 год –3 749,37622тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета –17 664,17626 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год –17 368,72542 тыс. рублей;
2026 год –147,72542 тыс. рублей;
2027 год –147,72542 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
бюджета округа- 43 540,46995 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год –16 540,46995 тыс. рублей;
2026 год –13 500,00000 тыс. рублей;
2027 год - 13 500,00000 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетные источники–0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2026 год - 0,00000 тыс. рублей;
2027 год - 0,00000 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	1. Благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
2. Благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
3. Повышение качества дорог общего пользования местного значения.
4. Повышение уровня благоустроенности придомовых проездов, тротуаров и парковок.
5. Повышение качества и условий в местах массового отдыха для населения.
6. Повышение количества обустроенных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов.
7. Повышение общей протяженности линий уличного освещения.
8. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Создание комфортных условий для проживания граждан в Усть-Камчатском муниципальном округе, снижение социальной напряженности.
10. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территории Усть-Камчатского муниципального округа.


[bookmark: P104]ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1
«СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)


	Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации                  Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края

	Участники Подпрограммы 1
	Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
	Отсутствуют

	Цели Подпрограммы 1
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа

	Задачи Подпрограммы 1
	Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе

	Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
	Подпрограмма реализуется с 2025 по 2029 годы.
Этапы не предусмотрены.

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям составляет 11 735,62497 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 248,12866 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год – 3 749,37622 тыс. рублей;
2026 год – 3 749,37622 тыс. рублей;
2027 год – 3 749,37622 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 443,17626 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год – 147,72542 тыс. рублей;
2026 год – 147,72542 тыс. рублей;
2027 год – 147,72542 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
бюджета округа- 44,32005 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год – 14,77335 тыс. рублей;
2026 год - 14,77335 тыс. рублей;
2027 год - 14,77335 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2026 год - 0,00000 тыс. рублей;
2027 год - 0,00000 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
	1. Благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
2. Благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
3. Создание комфортных условий для проживания граждан в Усть-Камчатском муниципальном округе, снижение социальной напряженности.
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ПОДПРОГРАММЫ 2
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)


	Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации                  Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края

	Участники Подпрограммы 2
	Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
	Отсутствуют

	Цели Подпрограммы 2
	Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа

	Задачи Подпрограммы 2
	Повышение уровня благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа

	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
	1. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов, тротуаров и парковок.
2. Общая площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
3. Количество обустроенных мест массового отдыха населения.
4. Количество обустроенных, восстановленных, спроектированных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов.
5. Общая протяженность восстановленных, обустроенных и спроектированных линий уличного освещения.
6. Количество благоустроенных объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
	Подпрограмма 2 реализуется в один этап, 2025 - 2029 годы

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
	Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям составляет 60 717,14990 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2026 год - 0,00000 тыс. рублей;
2027 год - 0,00000 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета –17 221,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год - 17 221,00000тыс. рублей;
2026 год - 0,00000 тыс. рублей;
2027 год –0,00000 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
бюджета округа- 43 496,14990 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год –16 525,69660тыс. рублей;
2026 год –13 485,22665 тыс. рублей;
2027 год - 13 485,22665 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетные источники–0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
2026 год - 0,00000 тыс. рублей;
2027 год - 0,00000 тыс. рублей;
2028 год - 0,00000 тыс. рублей;
2029 год - 0,00000 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
	1. Повышение качества дорог общего пользования местного значения.
2. Повышение уровня благоустроенности придомовых проездов, тротуаров и парковок.
3. Повышение качества и условий в местах массового отдыха для населения.
4. Повышение количества обустроенных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов.
5. Повышение общей протяженности линий уличного освещения.
6. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территории Усть-Камчатского муниципального округа



Раздел 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ

1.1. Одним из главных приоритетов развития территории населенных пунктов является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.
Современный житель сельской местности воспринимает территории населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.
В Усть-Камчатском муниципальном округе объектов внешнего благоустройства, таких как парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, явно недостаточно, а существующие не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, уровень их износа продолжает увеличиваться.
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, жилье не может считаться комфортным, если дворовая территория не благоустроена.
1.2. Показателями, характеризующими проблемную сферу и свидетельствующими о необходимости развития сферы благоустройства территорий (приведение их в соответствие запросам современного общества), являются:
- недостаточное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий;
- социальная напряженность в обществе.
1.3. До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий требует ремонта. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.
Большинство общественных территорий также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.
Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территорий населенных пунктов муниципального округа.
1.4. Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 утверждена государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", одной из задач которой является формирование комфортной городской среды.
1.5. В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022                                   № 3268-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.
1.6. Основным приоритетом региональной политики Камчатского края в сфере формирования комфортной городской среды на период до 2029 года является изменение внешнего облика муниципальных образований в Камчатском крае за счет реализации мероприятий по благоустройству.
1.7. Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа.
1.8. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальным округе;
2) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территории Усть-Камчатского муниципального округа.
1.9. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.10. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 1 к Программе.
1.11. Без благоустройства территорий благоустройство                                Усть-Камчатского муниципального округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
1.12. Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы.
Эффективное расходование средств бюджета на комплексное решение обозначенных проблем должно обеспечиваться программно-целевым методом планирования деятельности Усть-Камчатского муниципального округа, задействованных в решении задач, обозначенных в муниципальной программе.
Программно-целевой метод планирования позволит связать цель, задачи, совпадающие с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Усть-Камчатского муниципального округа, и конкретные мероприятия с лимитом бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей средств муниципальной программы из бюджетов всех уровней. Отсутствие программного планирования не позволит достичь поставленных целей и решить указанные проблемы в отведенные сроки и лимиты бюджетных средств, а также определить эффективность реализации мероприятий.
Приведение уровня благоустройства территорий населенных пунктов муниципального округа к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, направленной на повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для проживания граждан, а также на реализацию на территории Усть-Камчатского муниципального округа приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе».
1.13. Варианты решения выявленных проблем:


	№
п/п
	Наименование варианта
	Краткая характеристика
	Сильные стороны, преимущества
	Слабые стороны, риски

	
	Реализация комплекса мер, направленных на:

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включенных в Программу по результатам общественных обсуждений
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	2
	Благоустройство общественных территорий Усть-Камчатского муниципального округа
	Благоустройство всех общественных территорий включенных в Программу по результатам общественных обсуждений
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	
	Реализация комплекса мер, направленных на:

	1
	Уличное освещение Усть-Камчатского муниципального округа
	Ремонт, обустройство (проектирование) уличного освещения
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	2
	Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
	Протяженность уличных сетей наружного освещения
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	3
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	4
	Ландшафтная организация территорий, ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
	Выполнение ландшафтной организации территорий, в том числе их озеленение
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	5
	Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения
	Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	6
	Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок
	Устройство детских и других площадок
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	7
	Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий
	Мероприятия, направленные на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	8
	Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа
	Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	9
	Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории
	Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

	10
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Камчатского муниципального округа
	Благоустройство и развитие всех сельских территорий включенных в Программу по результатам общественных обсуждений
	Исполнение мероприятий в соответствии с планируемыми сроками и своевременным финансовым обеспечением возможно с привлечением всех производственных возможностей муниципального округа
	Несвоевременное финансирование, ошибки планирования, организационные ошибки, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы




1.14. По результатам анализа проблемной ситуации, полномочий                     Усть-Камчатского муниципального округа и финансовых возможностей бюджета Усть-Камчатского муниципального округа обозначен наиболее эффективный вариант решения выявленных проблем.
1.15. Усть-Камчатский муниципальный округ исполняет полномочия по реализации мероприятий Программы на основании:
1.15.1. Конституция Российской Федерации (право граждан на благоприятную окружающую среду).
1.15.2. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Протокол от 21.11.2016 № 10).
1.15.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
1.15.4. Государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П. 
1.16. Целевой группой, в отношении интересов которой предлагается реализовывать указанные меры, являются различные социальные группы жителей населенных пунктов Усть-камчатского муниципального округа.
1.17. Программа разработана в целях постепенного решения выявленных проблем с учетом возможностей бюджетного финансирования.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. Реализация настоящей Программы направлена на достижение следующих целей: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа» и «Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории                         Усть-Камчатского муниципального округа».
2.2. Учитывая направления, необходимые для достижения поставленных целей Программа содержит: подпрограмму 1 «Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе» (далее - Подпрограмма 1) и подпрограмму 2 «Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе» (далее - Подпрограмма 2).
2.3. Целью подпрограммы 1 является - повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа; целью подпрограммы 2 является - содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа.
2.4. Для достижения цели подпрограммы 1 «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа» необходимо решение следующей задачи:
2.4.1. Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе, в частности:
- благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений;
- благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в Программу по результатам общественных обсуждений.
2.5. Для достижения цели подпрограммы 2 «Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа» необходимо решение следующей задачи:
2.5.1. Повышение уровня благоустройства территории в                                Усть-Камчатском муниципальном округе, в том числе:
- повышение качества дорог общего пользования местного значения;
- повышение уровня благоустроенности придомовых проездов, тротуаров и парковок;
- повышение качества и условий в местах массового отдыха для населения;
- повышение количества обустроенных детских игровых и иных площадок, объектов социальной сферы, парков, скверов;
- повышение общей протяженности линий уличного освещения;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству объектов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- создание комфортных условий для проживания граждан в                        Усть-Камчатском муниципальном округе, снижение социальной напряженности.
2.6. Решение задач планируется провести в один этап в период с 2025 по 2029 годы, в связи с этим срок реализации программы и программных мероприятий составит 5 лет с 2025 по 2029 годы.
2.7. Достижение целей настоящей целевой Программы, посредством решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующие результаты:
2.7.1. Повышение качества и комфорта городской среды, в том числе создание комфортных условий для проживания граждан в Усть-Камчатском муниципальном округе, снижение социальной напряженности;
2.7.2. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территории Усть-Камчатского муниципального округа.
2.8. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей программы являются:


	№ п/п
	Наименование целей, задач
	Наименование индикаторов
	Единица измерения
	Ожидаемый результат

	1.
	Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа»

	1.1
	Задача «Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	штука
	2

	
	
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	процент
	100

	
	
	Количество благоустроенных общественных территорий
	штука
	2

	
	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	процент
	100

	1.2
	Задача 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий Усть-Камчатского муниципального округа»
	Количество благоустроенных общественных территорий
	штука
	4

	
	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	процент
	100




Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 72 452,77487 тыс. рублей.
3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального округа.
3.3. В целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, направленных на реализацию мероприятий Программы, возможно привлечение финансирования из краевого и федерального бюджетов в соответствии с приложениями к Государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П.

Раздел 4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

4.1. Решение задач Программы предполагает реализацию программных мероприятий.
4.2. Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в Усть-Камчатском муниципальном округе» планируется реализация следующего мероприятия:
4.2.1. «Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе».
Благоустройство дворовых территорий реализуется путем выполнения:
а) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
б) дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт и устройство тротуаров, ремонт и устройство подпорных стен, устройство и укрепление откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт и устройство ливневой канализации, ремонт лестниц, расположенных в границах дворовых территорий. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при выполнении следующих условий:
- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в форме трудового участия.
1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.
Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт и устройство тротуаров, ремонт и устройство подпорных стен, устройство и укрепление откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт и устройство ливневой канализации, ремонт лестниц, расположенных в границах дворовых территорий.
Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при выполнении следующих условий:
а) принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
б) софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ (данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации").
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с дизайн-проектом, разработанным и утвержденным в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа, согласно приложению 6 к настоящей Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, представлена в таблице:

	Виды работ
	Единица измерения
	Единичные расценки работ, рублей

	Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

	Ремонт дворовых проездов
	1 кв. метр
	12 000

	Обеспечение освещения дворовых территорий
	1 усл. единица
	105 000

	Установка скамеек
	1 шт.
	31 500

	Установка урн
	1 шт.
	11 500



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, определяется согласно сметным расчетам.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, указан в приложении 3 к настоящей Программе.
Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствующем финансовом году осуществляется при соблюдении заинтересованными лицами требований, установленных Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального округа "О создании муниципальной общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе», рассмотрения поступивших предложений заинтересованных лиц и проведения их комиссионной оценки, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе», порядка и сроков представления предложений граждан и организаций к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе», порядка и сроков рассмотрения и оценки поступивших предложений граждан и организаций к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в                               Усть-Камчатском муниципальном округе», а также в пределах ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год и плановый период.
Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (далее - адресные перечни территорий), указаны в приложении 4 и приложении 5 к настоящей Программе.
4.4. Ожидаемый результат реализации мероприятия - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального округа, повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального округа.
Формат участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий является:
- в рамках минимального перечня видов работ - трудовое участие;
- в рамках дополнительного перечня работ - в софинансировании работ не менее 20% от стоимости работ.
4.5. Для решения задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа» планируется реализация следующих мероприятий:
1) Уличное освещение Усть-Камчатского муниципального округа;
2) Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения;
3) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки;
4) Ландшафтная организация территорий, ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта;
5) Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения;
6) Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок;
7) Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий;
8) Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа;
9) Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории;
10) Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Камчатского муниципального округа.
4.6. Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;
- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных и дворовых территорий.
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагаются:
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;
- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.
4.7. Обоснование затрат по мероприятиям программы:

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Период
	Расчет затрат

	1
	«Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе»:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство общественных территорий                       Усть-Камчатского муниципального округа
	2025 - 2029 годы
	Локально-сметный расчет

	2
	«Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе»:
- уличное освещение Усть-Камчатского муниципального округа;
- ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки;
- ландшафтная организация территорий, ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта;
- обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения;
- устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок;
- проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий;
- реализация инициативных проектов на территории                     Усть-Камчатского муниципального округа;
- решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории;
- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Камчатского муниципального округа 
	
	



4.8. Эффективное расходование средств бюджета Камчатского края и бюджета Усть-Камчатского муниципального округа, должно обеспечиваться программно-целевым методом планирования деятельности органов администрации Усть-Камчатского муниципального округа эффективности расходования бюджетных средств планируется достигнуть путем контроля над их целевым использованием исполнителями Программы.
4.9. Ответственным исполнителем Программы является Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края. Соисполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа».
4.10. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование целевых показателей
(индикаторов)
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	базовый
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Цель: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского муниципального округа»

	Задача: «Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в                       Усть-Камчатском муниципальном округе»

	1
	Основное мероприятие «Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	штука
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%
	100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	
	
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%
	100
	
100
	
100
	
100
	
100
	100

	Цель: «Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территории Усть-Камчатского муниципального округа»

	Задача: «Повышение уровня благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа»

	2
	Основное мероприятие «Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом)
	кв. м
	91,254
	
91,254
	
91,254
	
91,254
	
91,254
	91,254

	
	
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования от общего количества дорог, нуждающихся в ремонте
	%
	100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	
	
	Обустройство мест массового отдыха населения (нарастающим итогом)
	шт.
	4
	
4

	
4
	
4
	
4
	
4

	
	
	Доля обустройства мест массового отдыха от общего необходимого количества
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100




Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В целях координации взаимодействия исполнителей Программы, осуществления контроля за ходом реализации программных мероприятий и за эффективностью расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников определяется следующий механизм реализации муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование исполнителей
	Функции, выполняемые в рамках реализации программы
	Нормативная ссылка
	Механизм контроля и координации действий

	1.
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации                  Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края
	Ответственный исполнитель Программы:
- осуществляет общее руководство и контроль за исполнением программы;
осуществляет выполнение программных мероприятий;
осуществляет координацию выполнения программных мероприятий; ежегодно уточняет объем финансовых затрат по программным мероприятиям; ежегодно уточняет состав исполнителей; несет ответственность за своевременную, эффективную реализацию Программы, конечные результаты исполнения программных мероприятий, рациональное использование выделяемых финансовых средств
	Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального округа, их формирования и реализации.
Устав Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации                  Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края
	Ежегодно в срок до 1 февраля, ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет информацию в Управление финансов Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края - о ходе выполнения программы и об использовании выделяемых финансовых средств, отчеты о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы

	2.
	Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	Исполнитель мероприятий Программы:
- осуществляет выполнение программных мероприятий;
- ежегодно уточняет объем финансовых затрат по программным мероприятиям;
- несет ответственность за своевременную, эффективную реализацию мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых финансовых средств
	Устав муниципального казенного учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	Ежегодно в срок до 1 февраля, ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет информацию в Управление финансов Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края - о ходе выполнения программы и об использовании выделяемых финансовых средств, отчеты о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы




Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

В целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Усть-Камчатского муниципального округа ответственным исполнителем ежегодно проводится оценка эффективности Программы.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и ее показателей, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе методики оценки эффективности, состоящей из двух разделов:
1) выявление степени достижения запланированных непосредственных результатов (показателей и целевых индикаторов) основных мероприятий Программы и степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом.
2) выявление степени достижения запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета.
Оценка достижения показателей вышеуказанных разделов методики осуществляется в следующем порядке.
Для выявления степени достижения запланированных непосредственных результатов Программы ежегодно фактически достигнутые значения показателей (целевых индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями. Выявляется процент (соотношение) исполненных в утвержденном Программой объеме значений показателей (целевых индикаторов).
Определение степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Программы и подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм осуществляется по формуле:

Снр = НРфакт/НРплан х 100, где:

Снр - показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Программы и подпрограмм за отчетный период, %;
НРфакт - фактически достигнутые непосредственные результаты за отчетный период в соответствующих единицах измерения.
НРплан - запланированные непосредственные результаты на отчетный период в соответствующих единицах измерения, определяются на основании данных приложения 1 к настоящей Программе.
Для выявления степени достижения целей и решения задач Программы в целом определяется интегральный (суммарный) показатель уровня достижения непосредственных целевых (плановых) показателей (индикаторов) Программы, который рассчитывается как средняя арифметическая величина по следующей формуле:

СП = (Снр1 + Снр2 + ...Снрn)/n, где:

СП - величина итоговой оценки степени достижения целей и решения задач Программы за отчетный период, %;
n - количество показателей непосредственных результатов.
Для выявления степени достижения запланированного уровня финансирования Программы, фактически произведенные затраты на ее реализацию в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями. Выявляется процент (соотношение) профинансированных в утвержденном объеме мероприятий Программы.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета, рассчитывается по формуле:

Сб = Бфакт/Бплан х 100, где:

Сб - уровень освоения средств Программы в отчетном году;
Бфакт - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году;
Бплан - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Бфакт и Бплан в формуле меняются местами (Бфакт/Бплан).
Оценка эффективности использования средств Программы (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается по формуле:

Эб = S/Сб

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию Программы.
Значения показателей по разделам методики представлены в следующей таблице.

	Наименование раздела методики
	Значение показателя
	Оценка эффективности Программы по разделу

	Раздел 1. Выявление степени достижения запланированных результатов (показателей и целевых индикаторов) муниципальной программы
	от 90% до 100%
	Высокоэффективная

	
	от 80% до 90%
	Эффективная

	
	от 50% до 80%
	Среднеэффективная

	
	от 25% до 50%
	Низкоэффективная

	
	до 25%
	Неэффективная

	Раздел 2. Выявление степени достижения запланированного уровня финансирования муниципальной программы
	от 90% до 100%
	Высокоэффективная

	
	от 80% до 90%
	Эффективная

	
	от 50% до 80%
	Среднеэффективная

	
	от 40% до 50%
	Низкоэффективная

	
	до 40%
	Неэффективная



Общая оценка эффективности Программы рассчитывается с учетом полученных значений показателей по двум разделам методики по следующей формуле:

ЭП = (СП + Сб)\2, где:

ЭП - общая оценка эффективности Программы;
СП - значение показателя раздела 1 методики;
Сб - значение показателя раздела 2 методики;
Полученное значение сравнивается со значением, представленным в следующей таблице.

	Значение показателя ЭП
	Общая оценка эффективности Программы

	от 90% до 100%
	Высокоэффективная

	от 70% до 90%
	Эффективная

	от 50% до 70%
	Среднеэффективная

	от 25% до 50%
	Низкоэффективная

	до 25%
	Неэффективная



В случае выявления отклонений фактических результатов исполнения Программы, в отчетном году от утвержденных на соответствующий год прилагается аргументированное обоснование причин нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий, в том числе:
а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
б) значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
в) возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;
г) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году;
Результаты оценки эффективности Программы используются при составлении Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - Годовой отчет).




















Приложение 1
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального округа
«Формирование современной городской среды
в Усть-Камчатском муниципальном округе»,
утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 06.03.2025 №115
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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	№ п/п
	Наименование подпрограммы / основного мероприятия
	источник финансирования
	Объем средств на реализацию программы

	
	
	
	ВСЕГО
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	72 452,77487
	37 658,57159
	17 397,10164
	17 397,10164
	0,00000
	0,00000

	
	за счет средств федерального бюджета
	11 248,12866
	3 749,37622
	3 749,37622
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000

	
	за счет средств краевого бюджета
	17 664,17626
	17 368,72542
	147,72542
	147,72542
	0,00000
	0,00000

	
	за счет средств бюджета округа
	43 540,46995
	16 540,46995
	13 500,00000
	13 500,00000
	0,00000
	0,00000

	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	11 735,62497
	3 911,87499
	3 911,87499
	3 911,87499
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	11 248,12866
	3 749,37622
	3 749,37622
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	443,17626
	147,72542
	147,72542
	147,72542
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	44,32005
	14,77335
	14,77335
	14,77335
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	11 735,62497
	3 911,87499
	3 911,87499
	3 911,87499
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	11 248,12866
	3 749,37622
	3 749,37622
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	443,17626
	147,72542
	147,72542
	147,72542
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	44,32005
	14,77335
	14,77335
	14,77335
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	Подмероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий Усть-Камчатского муниципального округа»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Подмероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий Усть-Камчатского муниципального округа»
	Всего
	11 735,62497
	3 911,87499
	3 911,87499
	3 911,87499
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	11 248,12866
	3 749,37622
	3 749,37622
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	443,17626
	147,72542
	147,72542
	147,72542
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	44,32005
	14,77335
	14,77335
	14,77335
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	60 717,14990
	33 746,69660
	13 485,22665
	13 485,22665
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	17 221,00000
	17 221,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	43 496,14990
	16 525,69660
	13 485,22665
	13 485,22665
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	Основное мероприятие 1              «Уличное освещение»
	Всего
	40 460,72995
	13 490,27665
	13 485,22665
	13 485,22665
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	40 460,72995
	13 490,27665
	13 485,22665
	13 485,22665
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Основное мероприятие 2          «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Основное мероприятие 3         «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	Основное мероприятие 4                «Ландшафтная организация территорий, ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5
	Основное мероприятие 5        «Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6
	Основное мероприятие 6          «Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7
	Основное мероприятие 7        «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	8
	Основное мероприятие 8                 «Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа»
	Всего
	15 446,27895
	15 446,27895
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	14 221,00000
	14 221,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	1 225,27895
	1 225,27895
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	9
	Основное мероприятие «Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории»
	Всего
	537,28400
	537,28400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	537,28400
	537,28400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	10
	Региональный проект                  «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Камчатского края»
	Всего
	4 272,85700
	4 272,85700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	3 000,00000
	3 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	1 272,85700
	1 272,85700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



Приложение 2
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципальном округе
«Формирование современной городской среды
в Усть-Камчатском муниципальном округе»,
утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
 Камчатского края
от 06.03.2025 № 115
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	№
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки
	Ожидаемый непосредственный результат
	Последствия не реализации основного мероприятия
	Связь с показателями Программы (подпрограммы)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	Наименование Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	

	
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа"
	2025
	2029
	Благоустройство всех дворовых и общественных территорий, в Усть-Камчатском муниципальном округе
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 1
Раздел 4 пункт 4.10 в Программе

	Наименование Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе»

	1
	Уличное освещение Усть-Камчатского муниципального округа
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Комфортные условия для жизнедеятельности населения.
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	2
	Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Устройство новой линии уличных сетей наружного освещения
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	3
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включая тротуары и парковки
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Улучшение качества автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	4
	Ландшафтная организация территорий, ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Создание современного цветочного оформления населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа, установка элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установка дополнительных скамеек и урн.
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	5
	Обустройство и содержание мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха населения (парки, скверы, набережные и т.д.)
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	6
	Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок.
Комфортные условия для жизнедеятельности населения.
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	7
	Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Благоустройство территорий объектов, в том числе территорий зданий, строений, прилегающих территорий в Усть-Камчатском муниципальном округе
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 1
Раздел 4 пункт 4.10 в Программе

	8
	Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Реализация инициативных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	9
	Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Улучшение внешнего облика Усть-Камчатского муниципального округа
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе

	10
	Региональный проект
«Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Камчатского края»
	МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа»
	2025
	2029
	Благоустройство и развитие сельских территорий
	Повышение социальной напряженности
	Показатели 2
Раздел 4 пункт 4.9 в Программе
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к муниципальной программе
Усть-Камчатского сельского муниципального округа
«Формирование современной городской среды
в Усть-Камчатском муниципальном округе»,
утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 06.03.2025 № 115
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Приложение 4
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального округа
«Формирование современной городской среды
в Усть-Камчатском муниципальном округе»,
утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 06.03.2025 № 115


[bookmark: P1712]АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ



	№ п/п
	Месторасположение многоквартирного дома
	Источник средств
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	ИТОГО

	1
	п. Усть-Камчатск,
 ул. 60 лет Октября 35, 35а
	всего, в том числе
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	бюджет округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	п. Ключи, ул. Пионерская, д. 9, 10  
	всего, в том числе
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	бюджет округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



Приложение 5
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального округа
«Формирование современной городской среды
в Усть-Камчатском муниципальном округе»,
утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 06.03.2025 № 115


[bookmark: P4943]АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ


тыс. руб.

	№ п/п
	Месторасположение объекта благоустройства
	Источник средств
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	ИТОГО

	1.
	п. Усть-Камчатск, аллея «Молодежи» ул. 60 лет Октября (3 этап)

	Всего, в том числе
	3 911,87499
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 911,87499

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 749,37622

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	147,72542
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	147,72542

	
	
	за счет средств бюджета округа
	14,77335
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	14,77335

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.
	п. Усть-Камчатск, пешеходная дорожка вблизи детского сада «Снежинка» по ул. 60 лет Октября, 21

	Всего, в том числе
	0,00000
	3 911,87499
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 911,87499

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 749,37622

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	147,72542
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	147,72542

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	14,77335
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	14,77335

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.
	п. Ключи, парк культуры
и отдыха «Ключи», ул. Кирова
(4 этап)

	Всего, в том числе
	0,00000
	0,00000
	3 911,87499
	0,00000
	0,00000
	3 911,87499

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	3 749,37622
	0,00000
	0,00000
	3 749,37622

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	147,72542
	0,00000
	0,00000
	147,72542

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	14,77335
	0,00000
	0,00000
	14,77335

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	п. Ключи, территория КМНС
«Поляна Молодежная» (2 этап)


	Всего, в том числе
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5
	п. Усть-Камчатск,
Обустройство зоны амфитеатра. Благоустройство аллеи Рыбацкой Славы 
	Всего, в том числе
	17 221,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	17 221,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	17 221,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	17 221,00000

	
	
	за счет средств бюджета округа
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



Приложение 6
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального округа
«Формирование современной городской среды
в Усть-Камчатском муниципальном округе»,
утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
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[bookmark: P5941]ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИУТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НАТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального округа, а также его утверждение с целью выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок).
1.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (далее - дизайн-проект), представляет собой графический и текстовый материал, включающий в себя концепцию проекта благоустройства дворовой территории и содержащий информацию (в том числе графическое изображение) об объектах (элементах) благоустройства.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Усть-Камчатского муниципального округа и порядке участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Дизайн-проект разрабатывается заинтересованными лицами.
2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение дизайн-проекта проводится заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
3.2. Утверждение дизайн-проекта осуществляется приказом муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского муниципального округа».
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